**Informace pro občany:**

Dle usnesení OZ obce Bdeněves, ze dne 12.11.2007 podáváme informaci:

1. Železniční přejezd na koridoru tratě Plzeň – Stříbro ( probíjení el.energie).

 Dle informace kompetentních pracovníků stavby žel.koridoru Plzeň – Stříbro, byl žel.přejezd nad obcí Bdeněves dokončen a předán do provozu na konci měsíce října. Před předáním byly provedeny kontrolní měření elektrického zařízení na zabezpečovacím zařízení přejezdu a nového kolejiště, včetně revizí a nebyly zjištěny žádné závady. Na základě upozornění obce na kontrolním dnu dne 13.11.2007 ohledně probíjení el.proudu na železničním přejezdu, bylo rozhodnuto, že se provede nové měření tohoto přejezdu a bude vystaven písemný protokol a předán obci.

1. Spuštění provozu hydroforové stanice.

 Dotazem u pracovníka firmy Cetina a Kenaur, která stavbu prováděla p. Buzka, bylo sděleno, že v týdnu od 29.102007 – 2.11.2007 bylo prováděno seřízení čerpadel v hydroforové stanici. Bohužel na jednom čerpadle byla zjištěna závada, byla provedena reklamace a výměna čerpadla proběhne v termínu 12.-16.11.2007. Opětovné seřízení a nastavení tlaku bude provedeno v týdnu 19.-23.11.2007 a po té zpuštěn zkušební provoz.

Za OÚ Bdeněves – ing.Josef Šmíd, starosta obce